Protokoll 2

Anwesend: Lukas Rose, Rebecca Wagner, Daniela Prigge
Datum: Mittwoch, 29. Juni 2016

<Bereits erledigte Tasks aus der Vorwoche>
<Neue Tasks>

Erledigtes:
- Gui Grundgerüst
- Timer (Zählt von einer gegebenen Zeit runter)
- File-Handler (der Dateien lesen und schreiben kann, noch nicht eingebunden)
- Grundgerüst für's Speichern der Tests (bestehend aus AllTests und Test-Objekten)
- Phasenobjekt
- License hinzugefügt
- Readme (unfertig)
- Gradle Buildskript
- Datenstrukur Class, Test, Project
- Katalog zum Laden der Aufgabenbeispiele aus XML (zeigt an, lädt noch nicht)
- Möglichkeit um Babysteps ein und auszustellen und deren Zeit einzustellen
- Aktuelle Phase wird angezeigt und verbietet in Codes anderer Phasen zu schreiben
- Erster Entwurf eines Projekteinstellungs-Fensters

Was noch zu tun ist:
- Tests und Code ausführen und compilieren
- Aufgabenbeispiele aus dem XML mittels des Katalogs laden (in Datenstruktur umwandeln)
- Schönere Visualisierung der Phasen
- Projekt in ein Projektverzeichnis speichern (.java-Dateien, .xml-Datei für Metadaten)
- Projektverzeichnisse während der Bearbeitung sperren (.lock-Datei)
- Button-Funktionalität in der GUI
- Projekteinstellungen-Fenster fertigstellen
- Wenn keine Klasse vorhanden, und damit das „neue Klasse erstellen“-Tab präsent ist, kann keine Klasse erstellt werden, da das aktuelle Tab nicht gewechselt werden kann (es gibt nur eins!)
- Test-/Compilerausgaben im Konsolen-Pane ausgeben
Mögliche Ziele:
- Tracking implementieren
- Syntax Highlighting